Приложение № 1

к областной адресной

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в 2013 – 2015 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов в 2013 году

| № п/п | Адрес МКД* | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса МКД (квар-тал, год) | Чис-ло жителей (всего) (чело-век) | Число жителей, планируемых к переселению (человек) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Стоимость переселения граждан (рублей) | Дополнительные источники финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Ростовской области: 152 | – | – | – | – | 2254 | 1305 | 41445,48 | 521 | 266 | 255 | 20532,66 | 11035,94 | 9496,72 | 625416345,50 | 580509506,90 | 36260815,69 | 8646022,91 | 181145291,94 |
| Город Гуково |
| 1. | ул. Братская, д. 3 | 4 | 09.02.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 5 | 5 | 135,90 | 2 | 2 | – | 122,97 | 122,97 | – | 3615318,00 | 3253786,00 | 303687,00 | 57845,00 | – |
| 2. | ул. Ватутина, д. 12 | 11 | 22.03.2006 | IV.2013 | IV.2014 | 3 | 3 | 422,70 | 3 | 3 | – | 120,30 | 120,30 | – | 3536820,00 | 3183138,00 | 297093,00 | 56589,00 | – |
| 3. | ул. Вокзальная, д. 4 | 70 | 28.12.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 8 | 8 | 155,90 | 4 | 4 | – | 155,90 | 155,90 | – | 4583460,00 | 4125114,00 | 385011,00 | 73335,00 | – |
| 4. | ул. Восточная, д. 57 | 39 | 22.09.2010 | IV.2013 | IV.2014 | 18 | 18 | 422,70 | 9 | 5 | 4 | 422,70 | 209,30 | 213,40 | 12427380,00 | 11184642,00 | 1043900,00 | 198838,00 | 299 880,00 |
| 5. | ул. Ермака, д. 5 | 73 | 28.12.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 8 | 8 | 144,00 | 4 | 2 | 2 | 144,00 | 90,50 | 53,50 | 4233600,00 | 3810240,00 | 355622,00 | 67738,00 | 984 900,00 |
| 6. | ул. Крайняя, д. 6 | 9 | 22.03.2006 | IV.2013 | IV.2014 | 4 | 4 | 429,60 | 2 | – | 2 | 57,40 | – | 57,40 | 1687560,00 | 1518804,00 | 141755,00 | 27001,00 | 870 240,00 |
| 7. | ул. Красная Горка, д. 92 | 55 | 14.12.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 17 | 17 | 467,30 | 10 | 8 | 2 | 467,30 | 369,50 | 97,80 | 13738620,00 | 12364758,00 | 1154044,00 | 219818,00 | 1 358 280,00 |
| 8. | ул. Крупской, д. 6 | 6 | 13.05.2002 | IV.2013 | IV.2014 | 6 | 6 | 371,80 | 1 | – | 1 | 36,30 | – | 36,30 | 1067220,00 | 960498,00 | 89646,00 | 17076,00 | 2 107 980,00 |
| 9. | ул. Крупской, д. 8 | 6 | 13.05.2002 | IV.2013 | IV.2014 | 11 | 11 | 379,90 | 3 | – | 3 | 118,30 | – | 118,30 | 3478020,00 | 3130218,00 | 292154,00 | 55648,00 | 1 990 380,00 |
| 10. | ул. Ленинградская, д. 42 | 55 | 26.11.2010 | IV.2013 | IV.2014 | 4 | 4 | 406,20 | 2 | – | 2 | 128,90 | – | 128,90 | 3789660,00 | 3410694,00 | 318331,40 | 60634,60 | 564 480,00 |
| 11. | ул. Минина, д. 14 | 35 | 13.08.2010 | IV.2013 | IV.2014 | 21 | 21 | 415,60 | 10 | 9 | 1 | 415,60 | 372,30 | 43,30 | 12218640,00 | 10996776,00 | 1026366,00 | 195498,00 | 843 780,00 |
| 12. | ул. Новая, д. 24 | 75 | 25.09.2008 | IV.2013 | IV.2014 | 6 | 6 | 682,00 | 3 | 2 | 1 | 123,50 | 70,50 | 53,00 | 3630900,00 | 3267810,00 | 304996,00 | 58094,00 | 558 600,00 |
| 13. | ул. Пушкина, д. 114 | 12 | 21.04.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 6 | 6 | 136,40 | 2 | 1 | 1 | 136,40 | 68,80 | 67,60 | 4010160,00 | 3609144,00 | 336853,00 | 64163,00 | – |
| 14. | ул. Ульяны Громовой, д. 6 | 6 | 13.05.2002 | IV.2013 | IV.2014 | 1 | 1 | 437,20 | 1 | 1 | – | 44,90 | 44,90 | – | 1320060,00 | 1188054,00 | 110885,00 | 21121,00 | – |
| 15. | ул. Чайковского, д. 18 | 25 | 09.07.2009 | IV.2013 | IV.2014 | 3 | 3 | 183,00 | 1 | – | 1 | 21,60 | – | 21,60 | 635040,00 | 571536,00 | 53343,00 | 10161,00 | 952 560,00 |
| 16. | ул. Чайковского, д. 4 | 27 | 19.07.2010 | IV.2013 | IV.2014 | 7 | 7 | 133,90 | 4 | 3 | 1 | 133,90 | 109,60 | 24,30 | 3936660,00 | 3542994,00 | 330679,00 | 62987,00 | 873 180,00 |
| 17. | ул. Чехова, д. 18-а | 17 | 25.05.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 45 | 45 | 601,20 | 19 | 12 | 7 | 601,20 | 384,80 | 216,40 | 17675280,00 | 15907752,00 | 1484724,00 | 282804,00 | 4 354 728,00 |
| 18. | ул. Шахтерская, д. 18 | 196 | 23.11.2007 | IV.2013 | IV.2014 | 8 | 8 | 279,40 | 2 | – | 2 | 86,50 | – | 86,50 | 2543100,00 | 2288790,00 | 213620,00 | 40690,00 | 632 100,00 |
| 19. | ул. Шишкина, д. 5 | 20 | 21.05.2009 | IV.2013 | IV.2014 | 1 | 1 | 113,80 | 1 | 1 | – | 25,30 | 25,30 | – | 743820,00 | 669438,00 | 62481,00 | 11901,00 | - |
| 20. | мкр Алмазный, ул. Дорожная, д. 2 | 39 | 22.09.2010 | IV.2013 | IV.2014 | 19 | 19 | 385,70 | 9 | 6 | 3 | 385,70 | 246,90 | 138,80 | 11339580,00 | 10205622,00 | 952525,00 | 181433,00 | 1 211 280,00 |
| 21. | мкр Алмазный, ул. Мира, д. 3 | 31 | 28.12.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 8 | 8 | 411,90 | 9 | 6 | 3 | 411,90 | 315,70 | 96,20 | 12109860,00 | 10898874,00 | 1017228,00 | 193758,00 | 1 228 920,00 |
| 22. | мкр Алмазный, ул. Мира, д. 5 | 62 | 27.07.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 14 | 14 | 439,70 | 9 | 6 | 3 | 439,70 | 304,60 | 135,10 | 12927180,00 | 11634462,00 | 1085883,00 | 206835,00 | 502 740,00 |
| 23. | мкр Приовражный, ул. Степная, д. 5 | 46 | 27.10.2010 | IV.2013 | IV.2014 | 5 | 5 | 120,90 | 4 | – | 4 | 120,90 | – | 120,90 | 3554460,00 | 3199014,00 | 298574,60 | 56871,40 | 335 160,00 |
| Итого по г. Гуково: 23 | – | – | – | – | 228 | 228 | 7676,70 | 114 | 71 | 43 | 4721,17 | 3011,87 | 1709,30 | 138802398,00 | 124922158,00 | 11659401,00 | 2220839,00 | 19669188,00 |
| Город Каменск-Шахтинский |
| 24. | ул. Кузнечная, д. 31 | б\н | 07.12.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 48 | 48 | 642,70 | 16 | 2 | 14 | 590,10 | 69,70 | 520,40 | 17595210,00 | 16334118,73 | – | 1261091,27 | 9041520,00 |
| 25. | мкр Лиховской, ул. Железнодорож-ная, д. 10 | б/н | 19.10.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 20 | 20 | 489,90 | 8 | 6 | 2 | 337,30 | 225,00 | 112,30 | 9647520,00 | 8956059,27 | – | 691460,73 | – |
| Итого по г. Каменск-Шахтинский: 2 | – | – | – | – | 68 | 68 | 1132,60 | 24 | 8 | 16 | 927,40 | 294,70 | 632,70 | 27242730,00 | 25290178,00 | – | 1952552,00 | 9041520,00 |
| Город Ростов-на-Дону |
| 26. | пер. Братский, д. 86, литера Б | 1375 | 18.08.2004 | IV.2013 | IV.2015 | 38 | 9 | 385,20 | 4 | – | 4 | 131,10 | – | 131,10 | 4326300,00 | 4274220,00 | – | 52080,00 | 3 017 935,11 |
| 27. | пер. Бригадный, д. 9, литера А | 1002 | 30.12.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 6 | 6 | 120,10 | 3 | – | 3 | 120,10 | – | 120,10 | 3963300,00 | 3915589,79 | – | 47710,21 | 2 764 714,01 |
| 28. | пер. Грибоедовский, д. 70/43, л. Б | 266 | 21.03.2007 | IV.2013 | IV.2015 | 4 | 4 | 48,40 | 1 | – | 1 | 48,40 | – | 48,40 | 1597200,00 | 1577972,91 | – | 19227,09 | 1 114 172,84 |
| 29. | пер. Крыловской, д. 14-16/152, литера А | 806 | 31.10.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 18 | 13 | 112,25 | 3 | – | 3 | 85,35 | – | 85,35 | 2816550,00 | 2782644,37 | – | 33905,63 | 1 964 765,54 |
| 30. | пер. Ученический, д. 11, Литер А | 708 | 26.07.2007 | IV.2013 | IV.2015 | 7 | 7 | 32,40 | 1 | – | 1 | 32,40 | – | 32,40 | 1069200,00 | 1056328,97 | – | 12871,03 | 745 851,24 |
| 31. | пер. Халтуринский, д. 71 литера А | 946 | 19.11.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 40 | 9 | 501,10 | 2 | – | 2 | 89,80 | – | 89,80 | 2963400,00 | 2927726,59 | – | 35673,41 | 2 067 204,98 |
| 32. | пер. Халтуринский, д. 93, литера А | 1375 | 18.08.2004 | IV.2013 | IV.2015 | 14 | 10 | 69,80 | 2 | – | 2 | 69,80 | – | 69,80 | 2303400,00 | 2275671,67 | – | 27728,33 | 1 606 802,98 |
| 33. | пр-кт Ворошилов-ский д.10/120, литера Ж | 803 | 31.10.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 5 | 3 | 73,70 | 1 | – | 1 | 17,10 | – | 17,10 | 564300,00 | 557506,96 | – | 6793,04 | 393 643,71 |
| 34. | пр-кт Соколова, д. 6, литера З | 31 | 26.01.2010 | IV.2013 | IV.2015 | 15 | 10 | 169,60 | 4 | – | 4 | 125,20 | – | 125,20 | 4131600,00 | 4081863,80 | – | 49736,20 | 2 882 116,52 |
| 35. | ул. 13 Линия, д. 46, литера Г | 716 | 12.12.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 3 | 3 | 44,60 | 1 | – | 1 | 44,60 | – | 44,60 | 1471800,00 | 1454082,47 | – | 17717,53 | 1 026 696,46 |
| 36. | ул. 15 Линия, д. 19, литера В | 709 | 11.10.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 3 | 1 | 48,00 | 1 | – | 1 | 22,80 | – | 22,80 | 752400,00 | 743342,61 | – | 9057,39 | 524 858,28 |
| 37. | ул. 18 Линия, д. 22, л. А, Б | 189 | 03.03.2008 | IV.2013 | IV.2015 | 11 | 1 | 204,10 | 1 | – | 1 | 59,70 | – | 59,70 | 1970100,00 | 1946383,94 | – | 23716,06 | 1 374 299,97 |
| 38. | ул. 3 Линия, д. 50, Литер А | 229 | 14.03.2008 | IV.2013 | IV.2015 | 8 | 1 | 124,00 | 2 | 1 | 1 | 36,40 | 17,50 | 18,90 | 1056825,00 | 1044102,94 | – | 12722,06 | 837 931,64 |
| 39. | ул. Аксайская, д. 10 | 1178 | 11.10.2006 | IV.2013 | IV.2015 | 11 | 3 | 233,10 | 2 | – | 2 | 36,70 | – | 36,70 | 1211100,00 | 1196520,78 | – | 14579,22 | 844 837,67 |
| 40. | ул. Варфоломеева, д. 176, литера .А, Б, В, В1, Г | 696 | 07.10.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 26 | 4 | 402,36 | 2 | – | 2 | 115,66 | – | 115,66 | 3816780,00 | 3770833,60 | – | 45946,40 | 2 662 504,77 |
| 41. | ул. Восточная, д. 64, л. А | 1058 | 16.12.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 17 | 11 | 140,80 | 3 | – | 3 | 99,70 | – | 99,70 | 3290100,00 | 3250493,78 | – | 39606,22 | 2 295 103,97 |
| 42. | ул. Восточная, д. 66, литера А, Б | 240 | 01.04.2010 | IV.2013 | IV.2015 | 35 | 3 | 349,71 | 2 | – | 2 | 74,61 | – | 74,61 | 2462130,00 | 2432490,88 | – | 29639,12 | 1 717 529,66 |
| 43. | ул. Восточная, д. 68, литера А, А1, А2, Б | 239 | 01.04.2010 | IV.2013 | IV.2015 | 17 | 5 | 225,00 | 3 | – | 3 | 70,60 | – | 70,60 | 2329800,00 | 2301753,87 | – | 28046,13 | 1 625 219,06 |
| 44. | ул. Восточная, д. 70, л. А | 1048 | 15.12.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 19 | 12 | 241,20 | 2 | – | 2 | 105,70 | – | 105,70 | 3488100,00 | 3446110,25 | – | 41989,75 | 2 433 224,57 |
| 45. | ул. Донская, д. 36, литера А, А1, Г, Г1, Г2 | 929 | 16.12.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 11 | 7 | 191,40 | 1 | – | 1 | 69,70 | – | 69,70 | 2300100,00 | 2272411,40 | – | 27688,60 | 1 604 500,97 |
| 46. | ул. Донская, д. 9 | 19 | 17.08.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 19 | 15 | 262,90 | 6 | 1 | 5 | 188,54 | 9,34 | 179,20 | 6144765,00 | 6070794,32 | – | 73970,68 | 4 340 209,65 |
| 47. | ул. Катаева, д. 199, Литер А | 703 | 18.07.2008 | IV.2013 | IV.2015 | 14 | 3 | 235,40 | 2 | – | 2 | 67,00 | – | 67,00 | 2211000,00 | 2184383,98 | – | 26616,02 | 1 542 346,70 |
| 48. | ул. Максима Горького, д. 191, л. А | 490 | 18.03.1999 | IV.2013 | IV.2015 | 16 | 16 | 110,40 | 2 | – | 2 | 110,40 | – | 110,40 | 3643200,00 | 3599343,16 | – | 43856,84 | 2 541 419,04 |
| 49. | ул. Менделеева, д. 1 | 284 | 21.04.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 21 | 18 | 351,50 | 7 | – | 7 | 307,60 | – | 307,60 | 10150800,00 | 10028604,67 | – | 122195,33 | 7 080 982,76 |
| 50. | ул. Мечникова, д. 55 | 25 | 17.12.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 117 | 5 | 1900,19 | 6 | 6 | – | 212,70 | 212,70 | 0,00 | 5264325,00 | 5200953,06 | – | 63371,94 | 4 896 375,27 |
| 51. | ул. Московская, д. 28 | 932 | 16.12.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 26 | 4 | 266,40 | 1 | – | 1 | 29,00 | – | 29,00 | 957000,00 | 945479,63 | – | 11520,37 | 667 582,90 |
| 52. | ул. Московская, д. 41/27 | 914 | 01.12.2010 | IV.2013 | IV.2015 | 19 | 9 | 155,05 | 3 | – | 3 | 68,90 | – | 68,90 | 2273700,00 | 2246329,20 | – | 27370,80 | 1 586 084,89 |
| 53. | ул. Нансена, д. 106 | 1211 | 20.10.2006 | IV.2013 | IV.2015 | 21 | 7 | 181,60 | 3 | – | 3 | 69,90 | – | 69,90 | 2306700,00 | 2278931,95 | – | 27768,05 | 1 609 104,99 |
| 54. | ул. Народного Ополчения, д. 95/139, литера А | 266 | 21.03.2007 | IV.2013 | 04.2015 | 25 | 2 | 238,20 | 1 | 1 | – | 26,40 | 26,40 | – | 653400,00 | 645534,37 | – | 7865,63 | 607 730,64 |
| 55. | ул. Нижнедонская, д. 5 | 266 | 21.03.2007 | IV.2013 | IV.2015 | 5 | 4 | 67,10 | 1 | – | 1 | 22,40 | – | 22,40 | 739200,00 | 730301,51 | – | 8898,49 | 515 650,24 |
| 56. | ул. Обороны, д. 29, литера А | 694 | 07.10.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 32 | 25 | 394,70 | 7 | – | 7 | 218,90 | – | 218,90 | 7223700,00 | 7136741,10 | – | 86958,90 | 5 039 099,89 |
| 57. | ул. Пушкинская, д. 28, литера А | 31 | 06.10.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 3 | 3 | 20,00 | 1 | – | 1 | 20,00 | – | 20,00 | 660000,00 | 652054,92 | – | 7945,08 | 460 402,00 |
| 58. | ул. Сеченова, д. 10 | 776 | 29.09.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 100 | 47 | 1580,30 | 13 | – | 13 | 470,00 | – | 470,00 | 15510000,00 | 15323290,62 | – | 186709,38 | 10 819 447,00 |
| 59. | ул. Собино, д. 42, литера Б | 752 | 21.10.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 5 | 5 | 86,20 | 2 | – | 2 | 86,20 | – | 86,20 | 2844600,00 | 2810356,71 | – | 34243,29 | 1 984 332,62 |
| 60. | ул. Согласия, д. 7-9/20 | 744 | 29.09.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 20 | 12 | 246,50 | 1 | – | 1 | 28,00 | – | 28,00 | 924000,00 | 912876,89 | – | 11123,11 | 644 562,80 |
| 61. | ул. Социалистиче-ская, д. 106, л. А1, Б, Б1, Б2, Б3, В | 835 | 22.08.2008 | IV.2013 | IV.2015 | 49 | 6 | 766,00 | 2 | – | 2 | 70,30 | – | 70,30 | 2319900,00 | 2291973,04 | – | 27926,96 | 1 618 313,03 |
| 62. | ул. Социалистиче-ская, д. 38/35 | 779 | 29.09.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 36 | 14 | 453,52 | 4 | – | 4 | 121,10 | – | 121,10 | 3996300,00 | 3948192,54 | – | 48107,46 | 2 787 734,11 |
| 63. | ул. Социалистиче-ская, д. 39 | 1138 | 28.10.2008 | IV.2013 | IV.2015 | 28 | 13 | 223,00 | 7 | 6 | 1 | 223,00 | 205,30 | 17,70 | 5665275,00 | 5597076,42 | – | 68198,58 | 5 133 482,30 |
| 64. | ул. Станиславского, д. 39 | 933 | 16.11.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 29 | 14 | 406,53 | 1 | – | 1 | 37,28 | – | 37,28 | 1230240,00 | 1215430,37 | – | 14809,63 | 858 189,33 |
| 65. | ул. Темерницкая, д. 66 | 708 | 26.07.2007 | IV.2013 | IV.2015 | 25 | 25 | 482,70 | 13 | 9 | 4 | 482,70 | 303,30 | 179,40 | 13426875,00 | 13265242,28 | – | 161632,72 | 11 111 802,27 |
| 66. | ул. Темерницкая, д. 69/30 | 472 | 04.05.2007 | IV.2013 | IV.2015 | 68 | 41 | 822,20 | 10 | – | 10 | 304,70 | – | 304,70 | 10055100,00 | 9934056,71 | – | 121043,29 | 7 014 224,47 |
| 67. | ул. Тургеневская, д. 23, строение А, А1 | 7 | 20.05.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 38 | 16 | 533,00 | 4 | – | 4 | 157,50 | – | 157,50 | 5197500,00 | 5134932,49 | – | 62567,51 | 3 625 665,75 |
| 68. | ул. Ульяновская, д. 12/10 | 117 | 08.02.2008 | IV.2013 | IV.2015 | 15 | 4 | 313,22 | 1 | – | 1 | 45,50 | – | 45,50 | 1501500,00 | 1483424,94 | – | 18075,06 | 1 047 414,55 |
| 69. | ул. Ульяновская, д. 6 | 112 | 16.02.2010 | IV.2013 | IV.2015 | 67 | 18 | 1101,42 | 5 | – | 5 | 162,40 | – | 162,40 | 5359200,00 | 5294685,95 | – | 64514,05 | 3 738 464,24 |
| 70. | ул. Ульяновская, д. 8 | 913 | 10.11.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 10 | 7 | 231,40 | 2 | – | 2 | 90,00 | – | 90,00 | 2970000,00 | 2934247,14 | – | 35752,86 | 2 071 809,00 |
| 71. | ул. Шаумяна, д. 108, лит. А, Б | 2 | 04.08.2006 | IV.2013 | IV.2015 | 30 | 5 | 300,70 | 1 | – | 1 | 27,60 | – | 27,60 | 910800,00 | 899835,79 | – | 10964,21 | 635 354,76 |
| 72. | ул. Шаумяна, д. 56/59а | 289 | 22.04.2009 | IV.2013 | IV.2015 | 63 | 15 | 1122,00 | 8 | 2 | 6 | 223,87 | 44,27 | 179,60 | 7022482,50 | 6937945,86 | – | 84536,64 | 5 153 509,79 |
| Итого по г. Ростову-на-Дону: 47 | – | – | – | – | 1209 | 475 | 16568,95 | 155 | 26 | 129 | 5327,31 | 818,81 | 4508,50 | 169046047,50 | 167011071,20 | – | 2034976,30 | 122635208,94 |
| Город Шахты |
| 73. | пер. Бродского, д. 5 | 3 | 07.04.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 1 | 1 | 83,90 | 1 | – | 1 | 37,60 | – | 37,60 | 1173120,00 | 1055808,00 | 99480,58 | 17831,42 | – |
| 74. | пер. Охотский, д. 18 | 6 | 26.07.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 11 | 7 | 262,80 | 3 | 1 | 2 | 115,42 | 44,40 | 71,02 | 3601104,00 | 3375636,00 | 170731,22 | 54736,78 | 1 153 776,00 |
| 75. | пер. Охотский, д. 4 | 3 | 26.03.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 13 | 13 | 196,40 | 3 | 3 | – | 96,90 | 96,90 | – | 3023280,00 | 2720952,00 | 256374,14 | 45953,86 | - |
| 76. | пер. Рождественский, д. 30б | б/н | 12.11.2002 | IV.2013 | IV.2013 | 4 | 4 | 30,60 | 2 | – | 2 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 954720,00 | 859248,00 | 80960,26 | 14511,74 | 1 291 680,00 |
| 77. | гпер. Старый поселок, д. 1Ф | б/н | 20.11.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 7 | 1 | 125,40 | 1 | 1 | – | 49,00 | 49,00 | – | 1528800,00 | 1375920,00 | 129642,24 | 23237,76 | – |
| 78. | пр-кт Красной Армии, д. 134, литера б | 6 | 26.07.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 4 | 3 | 58,60 | 1 | – | 1 | 30,00 | – | 30,00 | 936000,00 | 842400,00 | 79372,80 | 14227,20 | 748 800,00 |
| 79. | ул. Азовская, д. 36 | 4 | 17.05.2010 | IV.2013 | IV.2015 | 1 | 1 | 60,20 | 1 | 1 | – | 60,20 | 60,20 | – | 1878240,00 | 1690416,00 | 159274,75 | 28549,25 | – |
| 80. | ул. Вышинского, д. 3 | 1 | 11.02.2010 | IV.2013 | IV.2015 | 12 | 12 | 399,40 | 8 | 6 | 2 | 399,40 | 304,51 | 94,89 | 12461280,00 | 11215152,00 | 1056716,54 | 189411,46 | 168 480,00 |
| 81. | ул. Крупская, д. 159 | 6 | 26.07.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 5 | 112,60 | 2 | – | 2 | 82,80 | – | 82,80 | 2583360,00 | 2325024,00 | 219068,93 | 39267,07 | 692 640,00 |
| 82. | ул. Крупская, д. 159, литера а | 2 | 03.03.2011 | IV.2013 | IV.2015 | 7 | 7 | 180,10 | 4 | – | 4 | 180,10 | – | 180,10 | 5619120,00 | 5057208,00 | 476501,38 | 85410,62 | 287 040,00 |
| 83. | ул. Крупская, д. 161 | 6 | 26.07.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 7 | 7 | 93,20 | 2 | – | 2 | 93,20 | – | 93,20 | 2907840,00 | 2617056,00 | 246584,83 | 44199,17 | 1 023 360,00 |
| 84. | ул. Крупская, д. 163 | 4 | 17.05.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 6 | 115,60 | 2 | – | 2 | 115,60 | – | 115,60 | 3606720,00 | 3246048,00 | 305849,86 | 54822,14 | 1 020 240,00 |
| 85. | ул. Крупская, д. 165 | 7 | 20.08.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 1 | 1 | 109,80 | 1 | – | 1 | 53,30 | – | 53,30 | 1662960,00 | 1496664,00 | 141019,01 | 25276,99 | – |
| 86. | ул. Крупская, д. 169 | 5 | 28.06.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 8 | 8 | 116,40 | 2 | – | 2 | 59,30 | – | 59,30 | 1850160,00 | 1665144,00 | 156893,57 | 28122,43 | 2 829 840,00 |
| 87. | ул. Крупская, д. 171 | 7 | 20.08.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 109,80 | 1 | 1 | – | 55,70 | 55,70 | – | 1737840,00 | 1564056,00 | 147368,83 | 26415,17 | – |
| 88. | ул. Крупская, д. 173 | 8 | 01.10.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 11 | 11 | 193,90 | 4 | – | 4 | 193,90 | – | 193,90 | 6049680,00 | 5444712,00 | 513012,86 | 91955,14 | 1 397 760,00 |
| 89. | ул. Крупская, д. 175 | 10 | 01.12.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 7 | 7 | 135,10 | 3 | – | 3 | 135,10 | – | 135,10 | 4215120,00 | 3793608,00 | 357442,18 | 64069,82 | 468 000,00 |
| 90. | ул. Крупская, д. 179 | 5 | 21.06.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 92,20 | 1 | – | 1 | 46,60 | – | 46,60 | 1453920,00 | 1308528,00 | 123292,42 | 22099,58 | 230 880,00 |
| 91. | ул. Крупская, д. 228 | 4 | 23.05.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 89,80 | 2 | – | 2 | 89,80 | – | 89,80 | 2801760,00 | 2521584,00 | 237589,25 | 42586,75 | – |
| 92. | ул. Крупская, д. 234 | 7 | 20.08.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 7 | 7 | 108,40 | 2 | – | 2 | 108,40 | – | 108,40 | 3382080,00 | 3043872,00 | 286800,38 | 51407,62 | – |
| 93. | ул. Крупская, д. 236 | 5 | 21.06.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 92,30 | 1 | – | 1 | 45,70 | – | 45,70 | 1425840,00 | 1283256,00 | 120911,23 | 21672,77 | 258 960,00 |
| 94. | ул. Мировая Коммуна, д. 70 | б/н | 05.12.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 15 | 4 | 47,20 | 1 | – | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 468000,00 | 421200,00 | 39686,40 | 7113,60 | 1 778 400,00 |
| 95. | ул. Паустовского, д. 18 | 7 | 20.08.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 13 | 7 | 409,60 | 3 | 1 | 2 | 150,00 | 62,70 | 87,30 | 4680000,00 | 4212000,00 | 396864,00 | 71136,00 | – |
| 96. | ул. Потаржинского, д. 2 | 5 | 28.06.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 10 | 10 | 156,20 | 4 | 1 | 3 | 156,20 | 41,40 | 114,80 | 4873440,00 | 4386096,00 | 413267,71 | 74076,29 | 723 840,00 |
| 97. | ул. Серафимовича, д. 37 а, б | б/н | 05.12.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 15 | 4 | 265,70 | 1 | – | 1 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 745680,00 | 671112,00 | 63233,66 | 11334,34 | 1 500 720,00 |
| Итого по г. Шахты: 25 | – | – | – | – | 177 | 138 | 3645,20 | 56 | 15 | 41 | 2423,72 | 714,81 | 1708,91 | 75620064,00 | 68192700,00 | 6277939,03 | 1149424,97 | 15574416,00 |
| Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |
| 98. | пер. Космодемьян-ской, д. 7 | 123 | 23.09.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 5 | 49,70 | 2 | 2 | – | 49,70 | 49,70 | – | 1495970,00 | 1346373,00 | 140621,18 | 8975,82 | – |
| 99. | ул. Аварийная, д. 7 | 27 | 20.04.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 8 | 4 | 148,00 | 2 | 2 | – | 109,70 | 109,70 | – | 3301970,00 | 3282158,18 | 0,00 | 19811,82 | – |
| 100. | ул. Берегового, д. 4 | 116 | 18.06.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 13 | 2 | 136,00 | 1 | 1 | – | 34,40 | 34,40 | – | 1035440,00 | 931896,00 | 97331,36 | 6212,64 | – |
| 101. | ул. Гоголя, д. 11 | 69 | 25.01.2006 | IV.2013 | IV.2013 | 15 | 13 | 137,40 | 1 | 1 | – | 40,20 | 40,20 | – | 1210020,00 | 1202759,88 | 0,00 | 7260,12 | – |
| 102. | ул. Гоголя, д. 13, литера А | 185 | 22.10.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 2 | 113,20 | 1 | 1 | – | 28,30 | 28,30 | – | 851830,00 | 766647,00 | 80072,02 | 5110,98 | – |
| 103. | ул. Железнодорож-ная, д. 48 | 133 | 05.10.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 9 | 6 | 158,10 | 3 | 3 | – | 114,50 | 114,50 | – | 3446450,00 | 3101805,00 | 323966,30 | 20678,70 | – |
| 104. | ул. Лермонтова, д. 23 | 99 | 31.08.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 8 | 1 | 69,70 | 1 | 1 | – | 18,13 | 18,13 | – | 545713,00 | 491141,70 | 51297,02 | 3274,28 | – |
| 105. | ул. Путевая, д. 25 | 288 | 08.04.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 2 | 153,40 | 1 | 1 | – | 34,90 | 34,90 | – | 1050490,00 | 945441,00 | 98746,06 | 6302,94 | – |
| 106. | ул. Путевая, д. 29 | 29 | 20.04.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 2 | 160,30 | 2 | 2 | – | 84,70 | 84,70 | – | 2549470,00 | 2294523,00 | 239650,18 | 15296,82 | – |
| 107. | ул. Путевая, д. 31 | 393 | 19.09.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 4 | 155,90 | 3 | 3 | – | 38,00 | 38,00 | – | 1143800,00 | 1045153,14 | 91784,06 | 6862,80 | – |
| 108. | ул. Путевая, д. 33 | 100 | 28.12.2009 | IV.2013 | IV.2013 | 4 | 2 | 147,20 | 2 | 2 | – | 72,40 | 72,40 | – | 2179240,00 | 1961316,00 | 204848,56 | 13075,44 | – |
| 109. | ул. Радищева, д. 5 | 208 | 20.12.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 4 | 157,00 | 2 | 2 | – | 76,80 | 76,80 | – | 2311680,00 | 2080512,00 | 217297,92 | 13870,08 | – |
| 110. | ул. Спасательная, д. 12 | 105 | 27.01.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 10 | 8 | 207,40 | 2 | 2 | – | 108,40 | 108,40 | – | 3262840,00 | 2936556,00 | 306706,96 | 19577,04 | – |
| 111. | ул. Спасательная, д. 15 | 22 | 11.01.2008 | IV.2013 | IV.2013 | 18 | 14 | 279,60 | 8 | 7 | 1 | 175,30 | 159,80 | 15,50 | 5276530,00 | 4748877,00 | 495993,82 | 31659,18 | 797 650,00 |
| 112. | ул. Спасательная, д. 18 | 91 | 14.12.2009 | IV.2013 | IV.2013 | 10 | 6 | 264,80 | 4 | 3 | 1 | 133,70 | 95,40 | 38,30 | 4024370,00 | 3621933,00 | 378290,78 | 24146,22 | – |
| 113. | ул. Строительная, д. 16 | 1 | 20.06.2008 | IV.2013 | IV.2013 | 15 | 15 | 334,90 | 8 | 4 | 4 | 334,90 | 154,00 | 180,90 | 10080490,00 | 9072441,00 | 947566,06 | 60482,94 | 2 468 200,00 |
| 114. | ул. Театральная, д. 21 | 99 | 21.12.2009 | IV.2013 | IV.2013 | 18 | 18 | 379,80 | 8 | 7 | 1 | 379,80 | 337,00 | 42,80 | 11431980,00 | 10288782,00 | 1 074 606,12 | 68591,88 | – |
| 115. | ул. Театральная, д. 33 | 234 | 07.02.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 23 | 19 | 391,30 | 6 | 6 | – | 240,30 | 240,30 | – | 7233030,00 | 7189631,82 | – | 43398,18 | – |
| 116. | ул. Театральная, д. 36 | 20 | 11.01.2008 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 4 | 105,00 | 1 | – | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 602000,00 | 541800,00 | 56588,00 | 3612,00 | 1 565 200,00 |
| 117. | ул. Циолковского, д. 11 | 18 | 10.03.2008 | IV.2013 | IV.2013 | 16 | 16 | 399,40 | 8 | 8 | – | 399,40 | 399,40 | – | 12021940,00 | 10819746,00 | 1130062,36 | 72131,64 | – |
| 118. | ул. Циолковского, д. 3 | 263 | 25.01.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 18 | 15 | 383,90 | 7 | 7 | – | 261,20 | 261,20 | – | 7862120,00 | 7814947,28 | – | 47172,72 | – |
| Итого по Горняцкому сельскому поселению: 21 | – | – | – | – | 223 | 162 | 4332,00 | 73 | 65 | 8 | 2754,73 | 2457,23 | 297,50 | 82917373,00 | 76484440,00 | 5935428,76 | 497504,24 | 4831050,00 |
| Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района |
| 119. | ул. Веселая, д. 9 | 421 | 11.11.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 44 | 14 | 613,50 | 6 | 6 | – | 226,50 | 226,50 | – | 6817650,00 | 6135885,00 | 640859,10 | 40905,90 | – |
| 120. | ул. Кошевого, д. 1 | б/н | 20.12.2004 | IV.2013 | IV.2013 | 33 | 4 | 548,10 | 3 | 3 | – | 64,40 | 64,40 | – | 1938440,00 | 1744596,00 | 182213,36 | 11630,64 | – |
| 121. | ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 469 | 21.12.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 18 | 4 | 73,20 | 1 | 1 | – | 35,90 | 35,90 | – | 1080590,00 | 972531,00 | 101575,46 | 6483,54 | – |
| 122. | ул. М. Горького, д. 11 | 349 | 25.08.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 4 | 140,40 | 2 | 2 | – | 86,80 | 86,80 | – | 2612680,00 | 2351412,00 | 245591,92 | 15676,08 | – |
| 123. | ул. Мира, д. 1 | 390 | 21.09.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 7 | 7 | 106,00 | 2 | 1 | 1 | 106,00 | 52,90 | 53,10 | 3190600,00 | 2871540,00 | 299916,40 | 19143,60 | 1 110 690,00 |
| 124. | ул. Оборонная, д. 2 | 361 | 11.11.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 16 | 5 | 199,60 | 2 | 2 | – | 87,40 | 87,40 | – | 2630740,00 | 2367666,00 | 247289,56 | 15784,44 | – |
| 125. | ул. Оборонная, д. 6 | 128 | 05.10.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 7 | 3 | 120,30 | 1 | 1 | – | 27,80 | 27,80 | – | 836780,00 | 753102,00 | 78657,32 | 5020,68 | – |
| 126. | ул. Оборонная, д. 7 | 92 | 16.12.2009 | IV.2013 | IV.2013 | 9 | 2 | 140,50 | 1 | 1 | – | 88,20 | 88,20 | – | 2654820,00 | 2389338,00 | 249553,08 | 15928,92 | – |
| 127. | ул. Шверника, д. 1 | 125 | 23.09.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 8 | 4 | 164,23 | 2 | 2 | – | 75,03 | 75,03 | – | 2258403,00 | 2032562,70 | 212289,88 | 13550,42 | – |
| 128. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 4а | 405 | 10.10.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 6 | 114,10 | 2 | 2 | – | 114,10 | 114,10 | – | 3434410,00 | 3090969,00 | 322834,54 | 20606,46 | – |
| 129. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5 | 425 | 11.11.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 89,20 | 2 | 1 | 1 | 89,20 | 44,60 | 44,60 | 2684920,00 | 2416428,00 | 252382,48 | 16109,52 | – |
| 130. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 241 | 09.02.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 10 | 10 | 113,90 | 2 | 2 | – | 113,90 | 113,90 | 0,00 | 3428390,00 | 3085551,00 | 322268,66 | 20570,34 | – |
| 131. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 7 | 240 | 09.02.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 2 | 2 | 91,10 | 2 | 1 | 1 | 91,10 | 45,20 | 45,90 | 2742110,00 | 2467899,00 | 257758,34 | 16452,66 | – |
| 132. | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 75 | 31.01.2006 | IV.2013 | IV.2013 | 8 | 5 | 135,10 | 2 | 1 | 1 | 46,80 | 27,10 | 19,70 | 1408680,00 | 1267812,00 | 132415,92 | 8452,08 | – |
| 133. | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 21 | 21.04.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 1 | 148,50 | 1 | – | 1 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 719390,00 | 647451,00 | 67622,66 | 4316,34 | 273 910,00 |
| 134. | п. Ясногорка, ул. Л.Толстого, д. 1 | 255 | 18.02.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 5 | 88,90 | 2 | – | 2 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 2675890,00 | 2408301,00 | 251533,66 | 16055,34 | 915 040,00 |
| 135. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 4 | 340 | 27.06.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 4 | 4 | 85,80 | 2 | 1 | 1 | 85,80 | 42,90 | 42,90 | 2582580,00 | 2324322,00 | 242762,52 | 15495,48 | – |
| 136. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 109 | 28.01.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 12 | 9 | 198,00 | 2 | 1 | 1 | 75,00 | 43,60 | 31,40 | 2257500,00 | 2031750,00 | 212205,00 | 13545,00 | 1 763 860,00 |
| 137. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 8 | 368 | 28.08.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 4 | 3 | 149,20 | 3 | 3 | – | 104,00 | 104,00 | – | 3130400,00 | 2817360,00 | 294257,60 | 18782,40 | – |
| 138. | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 414 | 11.11.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 2 | 82,10 | 1 | 1 | – | 45,50 | 45,50 | – | 1369550,00 | 1232595,00 | 128737,70 | 8217,30 | – |
| 139. | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 2 | 417 | 11.11.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 80,40 | 2 | 2 | – | 80,40 | 80,40 | – | 2420040,00 | 2178036,00 | 227483,76 | 14520,24 | – |
| 140. | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 2 | 416 | 11.11.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 125,60 | 3 | 2 | 1 | 94,50 | 62,80 | 31,70 | 2844450,00 | 2560005,00 | 267378,30 | 17066,70 | 39 130,00 |
| 141. | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 371 | 08.09.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 5 | 5 | 132,40 | 4 | 4 | – | 132,40 | 132,40 | – | 3985240,00 | 3586716,00 | 374612,56 | 23911,44 | – |
| 142. | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 255 | 18.02.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 4 | 143,60 | 1 | 1 | – | 76,30 | 76,30 | – | 2296630,00 | 2066967,00 | 215883,22 | 13779,78 | – |
| 143. | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 2 | 415 | 11.11.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 8 | 8 | 126,00 | 2 | 2 | – | 126,00 | 126,00 | – | 3792600,00 | 3413340,00 | 356504,40 | 22755,60 | – |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 25 | – | – | – | – | 235 | 120 | 4009,73 | 53 | 43 | 10 | 2185,83 | 1803,73 | 382,10 | 65793483,00 | 59214134,70 | 6184587,40 | 394760,90 | 4102630,00 |
| Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района |
| 144. | ул. М. Горького, д. 21, литера А | 44 | 14.09.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 9 | 9 | 934,20 | 5 | – | 5 | 129,00 | – | 129,00 | 3882900,00 | 3494610,00 | 364992,60 | 23297,40 | 3 295 950,00 |
| 145. | ул. Октябрьская, д. 2, литера А | 386 | 19.09.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 2 | 2 | 292,70 | 2 | 2 | – | 73,40 | 73,40 | – | 2209340,00 | 1988406,00 | 207677,96 | 13256,04 | – |
| 146. | ул. Северная, д. 16, литера А | 172 | 10.11.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 25 | 25 | 498,00 | 10 | 8 | 2 | 498,00 | 413,59 | 84,41 | 14989800,00 | 13490820,00 | 1409041,20 | 89938,80 | 1 703 359,00 |
| 147. | ул. Северная, д. 18, литера А | 173 | 10.11.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 12 | 12 | 278,80 | 5 | 5 | – | 278,80 | 278,80 | – | 8391880,00 | 7552692,00 | 788836,72 | 50351,28 | – |
| 148. | ул. Северная, д. 2, литера А | 174 | 10.11.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 45 | 45 | 821,70 | 14 | 14 | – | 821,70 | 821,70 | – | 24733170,00 | 22259853,00 | 2324917,98 | 148399,02 | – |
| 149. | ул. Северная, д. 3, литера А | 387 | 10.11.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 1 | 1 | 320,30 | 1 | 1 | – | 38,00 | 38,00 | – | 1143800,00 | 1029420,00 | 107517,20 | 6862,80 | – |
| 150. | ул. Северная, д. 4, литера А | 63 | 21.05.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 11 | 11 | 213,30 | 5 | 4 | 1 | 213,30 | 169,00 | 44,30 | 6420330,00 | 5778297,00 | 603511,02 | 38521,98 | 291 970,00 |
| 151. | ул. Северная, д. 9, литера А | 11 | 21.05.2010 | IV.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 379,10 | 2 | 2 | – | 85,40 | 85,40 | – | 2570540,00 | 2313486,00 | 241630,76 | 15423,24 | – |
| 152. | ул. Степная, д. 3, литера А | 387 | 19.09.2011 | IV.2013 | IV.2013 | 6 | 6 | 342,20 | 2 | 2 | – | 54,90 | 54,90 | – | 1652490,00 | 1487241,00 | 155334,06 | 9914,94 | – |
| Итого по Шолоховскому сельскому поселению: 9 | – | – | – | – | 114 | 114 | 4080,30 | 46 | 38 | 8 | 2192,50 | 1934,79 | 257,71 | 65994250,00 | 59394825,00 | 6203459,50 | 395965,50 | 5291279,00 |

* МКД – многоквартирный дом.

** Указывается номер и дата документа (акт межведомственной комиссии), подтверждающего признание МКД аварийным.

*** б/н – без номера.

Приложение № 2

к областной адресной

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в 2013 – 2015 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов в 2014 году

| № п/п | Адрес МКД* | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** | Плани-руемая дата окон-чания пере-селе-ния | Плани-руемая дата сноса МКД | Число жите-лей (всего) (че-ловек) | Число жителей, плани-руемых к переселе-нию (человек) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Стоимость переселения граждан (рублей) | Дополни-тельные источники финанси-рования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собствен-ность | муници-пальная собствен-ность |  | частная собствен-ность | муни-ципаль-ная собст-венность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Ростовской области: 79 | – | – | – | – | 1 371 | 1 121 | 26534,06 | 547 | 435 | 112 | 20 147,19 | 15 990,81 | 4 156,38 | 653 591 049,00 | 601 969 761,81 | 32 229 923,48 | 19 391 363,71 | 265 757 422,72 |
| Город Гуково |
| 1. | ул. Братская, д. 3 | 4 | 09.02.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 135,90 | 1 | 1 | – | 12,93 | 12,93 | – | 408 587,00 | 367 729,00 | 34 321,00 | 6 537,00 | – |
| 2. | ул. Больничная, д. 5б | 52 | 30.11.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 19 | 19 | 384,27 | 8 | 8 | – | 384,27 | 384,27 | – | 12 142 932,00 | 10 928 639,00 | 1 020 006,00 | 194 287,00 | – |
| 3. | ул. Суворова, д. 19 | 32 | 13.09.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 48,50 | 1 | – | 1 | 48,50 | – | 48,50 | 1 532 600,00 | 1 379 340,00 | 128 738,00 | 24 522,00 | – |
| 4. | ул. Ватутина, д. 28 | 66 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 29 | 29 | 441,50 | 10 | 7 | 3 | 441,50 | 321,50 | 120,00 | 13 951 400,00 | 12 566 682,00 | 1 171 918,00 | 212 800,00 | 2 464 800,00 |
| 5. | ул. Дарвина, д. 9 | 67 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 13 | 13 | 242,80 | 8 | 7 | 1 | 242,80 | 211,30 | 31,50 | 7 672 480,00 | 6 905 232,00 | 644 488,00 | 122 760,00 | 711 000,00 |
| 6. | мкр Приовражный, ул. Комсомольская, д. 44 | 63 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 23 | 23 | 404,30 | 9 | 4 | 5 | 404,30 | 184,10 | 220,20 | 12 775 880,00 | 11 498 292,00 | 1 073 174,00 | 204 414,00 | 3 267 440,00 |
| 7. | ул. Куйбышева, д. 5 | 32 | 27.07.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 22 | 22 | 561,00 | 15 | 14 | 1 | 561,00 | 534,30 | 26,70 | 17 727 600,00 | 15 954 840,00 | 1 489 118,00 | 283 642,00 | 862 680,00 |
| 8. | ул. Куйбышева, д. 14а | 64 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 32 | 32 | 496,10 | 12 | 6 | 6 | 496,10 | 261,90 | 234,20 | 15 676 760,00 | 14 109 084,00 | 1 316 848,00 | 250 828,00 | 3 845 720,00 |
| 9. | ул. Куйбышева, д. 16 | 44 | 28.09.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 39 | 39 | 577,20 | 13 | 11 | 2 | 577,20 | 481,60 | 95,60 | 18 239 520,00 | 16 415 568,00 | 1 532 120,00 | 291 832,00 | 3 804 640,00 |
| 10. | мкр Алмазный, ул. Ленина, д. 3 | 51 | 30.11.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 25 | 25 | 415,80 | 10 | – | 10 | 415,80 | – | 415,80 | 13 139 280,00 | 11 825 352,00 | 1 103 700,00 | 210 228,00 | 4 796 880,00 |
| 11. | мкр Алмазный, ул. Ленина, д. 5 | 60 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 20 | 20 | 397,10 | 9 | 4 | 5 | 397,10 | 171,00 | 226,10 | 12 548 360,00 | 11 293 524,00 | 1 054 062,00 | 200 774,00 | 1 115 480,00 |
| 12. | мкр Алмазный, ул. Ленина, д. 7 | 61 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 17 | 17 | 427,80 | 8 | 5 | 3 | 427,80 | 278,80 | 149,00 | 13 518 480,00 | 12 166 632,00 | 1 135 552,00 | 216 296,00 | – |
| 13. | ул. Левитана, д. 5 | 19 | 25.05.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 24 | 24 | 473,90 | 12 | 7 | 5 | 473,90 | 343,20 | 130,70 | 14 975 240,00 | 13 477 716,00 | 1 257 920,00 | 239 604,00 | 4 591 480,00 |
| 14. | ул. Ленинградская, д. 30 | 30 | 27.07.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 8 | 8 | 630,60 | 3 | 3 | – | 133,00 | 133,00 | – | 4 202 800,00 | 3 782 520,00 | 353 035,00 | 67 245,00 | – |
| 15. | мкр Алмазный, пер. Малый, д. 3 | 41 | 28.09.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 25 | 25 | 378,70 | 12 | 5 | 7 | 378,70 | 176,60 | 202,10 | 11 966 920,00 | 10 770 228,00 | 1 005 221,00 | 191 471,00 | 5 558 440,00 |
| 16. | мкр Алмазный, пер. Малый, д. 5 | 42 | 28.09.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 20 | 20 | 401,90 | 10 | 5 | 5 | 401,90 | 204,90 | 197,00 | 12 700 040,00 | 11 430 036,00 | 1 066 803,00 | 203 201,00 | 1 652 680,00 |
| 17. | ул. Механизации, д. 3 | 18 | 25.05.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 24 | 24 | 475,20 | 12 | 8 | 4 | 475,20 | 309,80 | 165,40 | 15 016 320,00 | 13 514 688,00 | 1 261 371,00 | 240 261,00 | 673 080,00 |
| 18. | ул. Мира, д. 7 | 21 | 25.05.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 14 | 14 | 390,60 | 9 | 8 | 1 | 390,60 | 379,70 | 10,90 | 12 342 960,00 | 11 108 664,00 | 1 036 809,00 | 197 487,00 | 1 361 960,00 |
| 19. | мкр Алмазный, ул. Победы, д. 10 | 11 | 21.04.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 16 | 16 | 402,50 | 10 | 8 | 2 | 402,50 | 319,90 | 82,60 | 12 719 000,00 | 11 447 100,00 | 1 068 396,00 | 203 504,00 | 865 840,00 |
| 20. | ул. Репина, д. 24 | 68 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 16 | 16 | 368,00 | 8 | 8 | – | 368,00 | 368,00 | – | 11 628 800,00 | 10 465 920,00 | 976 819,00 | 186 061,00 | – |
| 21. | ул. Репина, д. 26 | 69 | 28.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 21 | 21 | 375,80 | 8 | 6 | 2 | 375,80 | 285,00 | 90,80 | 11 875 280,00 | 10 687 752,00 | 997 524,00 | 190 004,00 | 450 300,00 |
| 22. | ул. Спортивная, д. 8 | 40 | 25.08.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 9 | 9 | 102,00 | 2 | 2 | – | 102,00 | 102,00 | – | 3 223 200,00 | 2 900 880,00 | 270 749,00 | 51 571,00 | – |
| 23. | ул. Чернышевского, д. 72 | 39 | 25.08.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 4 | 4 | 383,70 | 3 | 3 | – | 136,40 | 136,40 | – | 4 310 240,00 | 3 879 216,00 | 362 060,00 | 68 964,00 | – |
| Итого по г. Гуково: 23 | – | – | – | – | 422 | 422 | 8915,17 | 193 | 130 | 63 | 8 047,30 | 5 600,20 | 2 447,10 | 254 294 679,00 | 228 875 634,00 | 21 360 752,00 | 4 058 293,00 | 36 022 420,00 |
| Город Ростов-на-Дону |
| 24. | ул. Ульяновская, 6, | 112 | 16.02.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 67 | 49 | 1 101,42 | 23 | 23 | – | 939,02 | 939,02 | – | 30 987 660,00 | 29 438 246,01 | – | 1 549 413,99 | 24 255 487,57 |
| 25. | ул. Ульяновская, 8, | 913 | 10.11.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 10 | 3 | 231,40 | 3 | 3 | – | 141,40 | 141,40 | – | 4 666 200,00 | 4 432 885,33 | – | 233 314,67 | 3 652 452,49 |
| 26. | пер. Халтуринский, 71, лит.А | 946 | 19.11.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 40 | 31 | 501,10 | 14 | 14 | – | 411,30 | 411,30 | – | 13 572 900,00 | 12 894 241,43 | – | 678 658,57 | 10 624 142,23 |
| 27. | ул. Менделеева, 1 | 284 | 21.04.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 21 | 3 | 351,50 | 2 | 2 | – | 43,90 | 43,90 | – | 1 448 700,00 | 1 376 263,55 | – | 72 436,45 | 1 133 965,10 |
| 28. | ул. Социалистиче-ская, 38/35 | 779 | 29.09.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 36 | 22 | 453,52 | 12 | 12 | – | 332,42 | 332,42 | – | 10 969 860,00 | 10 421 356,03 | – | 548 503,97 | 8 586 621,35 |
| 29. | ул. Серафимовича, 54 | 578 | 10.08.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 16 | 16 | 244,50 | 8 | 8 | – | 244,50 | 244,50 | – | 8 068 500,00 | 7 665 066,93 | – | 403 433,07 | 6 315 591,48 |
| 30. | ул. Станиславского, 39, лит. А, Б | 933 | 16.11.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 29 | 15 | 406,53 | 9 | 9 | – | 369,25 | 369,25 | – | 12 185 250,00 | 11 575 975,32 | – | 609 274,68 | 9 537 963,82 |
| 31. | ул. Ульяновская, 12/10, | 117 | 08.02.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 15 | 11 | 313,22 | 6 | 6 | – | 231,52 | 231,52 | – | 7 640 160,00 | 7 258 144,36 | – | 382 015,64 | 5 980 309,77 |
| 32. | ул. Катаева, 199, лит.А | 703 | 18.07.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 14 | 11 | 235,40 | 4 | 4 | – | 168,40 | 168,40 | – | 5 557 200,00 | 5 279 334,44 | – | 277 865,56 | 4 349 879,77 |
| 33. | ул. Темерницкая, 69/30 | 472 | 05.04.2007 | IV.2014 | IV.2015 | 68 | 27 | 822,20 | 22 | 22 | – | 517,50 | 517,50 | – | 17 077 500,00 | 16 223 607,92 | – | 853 892,08 | 13 367 356,20 |
| 34. | ул. Нижнедонская, 5, | 266 | 21.03.2007 | IV.2014 | IV.2015 | 5 | 1 | 67,10 | 1 | 1 | – | 44,70 | 44,70 | – | 1 475 100,00 | 1 401 343,53 | – | 73 756,47 | 1 154 629,61 |
| 35. | ул. Нижнедонская, 7, лит. Б, В, Д, Г | 24 | 23.11.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 11 | 11 | 203,90 | 4 | 4 | – | 103,40 | 103,40 | – | 3 412 200,00 | 3 241 586,59 | – | 170 613,41 | 2 670 888,18 |
| 36. | ул. Шаумяна, 56/59а, лит. А | 289 | 22.04.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 63 | 51 | 1 122,00 | 29 | 29 | – | 898,13 | 898,13 | – | 29 638 290,00 | 28 156 345,86 | – | 1 481 944,14 | 23 199 272,70 |
| 37. | ул. Московская, 41 | 914 | 01.12.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 19 | 10 | 155,05 | 2 | 2 | – | 86,15 | 86,15 | – | 2 842 950,00 | 2 700 799,66 | – | 142 150,34 | 2 225 309,64 |
| 38. | ул. Обороны, 29, лит.А, | 694 | 07.10.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 32 | 7 | 394,70 | 5 | 5 | – | 175,80 | 175,80 | – | 5 801 400,00 | 5 511 324,20 | – | 290 075,80 | 4 541 026,51 |
| 39. | ул. Варфоломеева, 176, лит. А, Б, В, В1, Г | 696 | 07.10.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 26 | 22 | 402,36 | 6 | 6 | – | 286,70 | 286,70 | – | 9 461 100,00 | 8 988 035,54 | – | 473 064,46 | 7 405 644,49 |
| 40. | пр. Семашко, 78, лит. Г | 778 | 27.10.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 5 | 5 | 147,00 | 3 | 3 | – | 147,00 | 147,00 | – | 4 851 000,00 | 4 608 445,15 | – | 242 554,85 | 3 797 104,08 |
| 41. | ул. Московская, 28 | 932 | 16.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 26 | 22 | 266,40 | 8 | 8 | – | 237,40 | 237,40 | – | 7 834 200,00 | 7 442 482,17 | – | 391 717,83 | 6 132 193,93 |
| 42. | пер. Семашко, 32/68 | 939 | 21.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 24 | 24 | 471,40 | 10 | 10 | – | 471,40 | 471,40 | – | 15 556 200,00 | 14 778 374,44 | – | 777 825,56 | 12 176 563,70 |
| 43. | ул. Тургеневская, 23, лит. А, А1 | 7 | 20.05.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 38 | 22 | 533,00 | 12 | 12 | – | 375,50 | 375,50 | – | 12 391 500,00 | 11 771 912,61 | – | 619 587,39 | 9 699 405,32 |
| 44. | ул. 3-я линия, 50, литер А | 229 | 14.03.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 8 | 3 | 124,00 | 2 | 2 | – | 87,60 | 87,60 | – | 2 890 800,00 | 2 746 257,11 | – | 144 542,89 | 2 262 764,06 |
| 45. | ул. Социалистиче-ская, 106, лит. А1, лит. Б, Б1, Б2, Б3, В | 835 | 22.08.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 49 | 43 | 766,00 | 24 | 24 | – | 695,70 | 695,70 | – | 22 958 100,00 | 21 810 172,04 | – | 1 147 927,96 | 17 970 376,25 |
| 46. | ул. Восточная, 70, лит. А, | 1048 | 15.12.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 19 | 7 | 241,20 | 4 | 4 | – | 135,50 | 135,50 | – | 4 471 500,00 | 4 247 920,53 | – | 223 579,47 | 3 500 051,72 |
| 47. | ул. Восточная, 74, лит. А | 268 | 14.04.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 12 | 7 | 206,40 | 6 | 6 | – | 206,40 | 206,40 | – | 6 811 200,00 | 6 470 633,19 | – | 340 566,81 | 5 331 444,10 |
| 48. | ул. Донская, 36, лит. А, А1, Г, Г1, Г2 | 929 | 16.12.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 11 | 4 | 191,40 | 2 | 2 | – | 121,70 | 121,70 | – | 4 016 100,00 | 3 815 290,98 | – | 200 809,02 | 3 143 588,89 |
| 49. | ул. Серафимовича, 87/38, лит. А, А1, А2 | 490 | 18.03.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 37,20 | 1 | 1 | – | 37,20 | 37,20 | – | 1 227 600,00 | 1 166 218,77 | – | 61 381,23 | 960 899,81 |
| 50. | ул. Восточная, 66, лит.А, Б | 240 | 01.04.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 35 | 32 | 349,71 | 8 | 8 | – | 275,10 | 275,10 | – | 9 078 300,00 | 8 624 375,92 | – | 453 924,08 | 7 106 009,06 |
| 51. | ул. Восточная, 68, лит. А, А1, А2 | 239 | 01.04.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 17 | 12 | 225,00 | 5 | 5 | – | 154,40 | 154,40 | – | 5 095 200,00 | 4 840 434,91 | – | 254 765,09 | 3 988 250,82 |
| 52. | пер. Университет-ский, д. 1/59, л. А | 703 | 22.08.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 15 | 12 | 252,80 | 5 | 5 | – | 127,45 | 127,45 | – | 4 205 850,00 | 3 995 553,29 | – | 210 296,71 | 3 292 115,07 |
| Итого по г. Ростову-на-Дону: 29 | – | – | – | – | 732 | 484 | 10817,41 | 240 | 240 | – | 8 066,44 | 8 066,44 | – | 266 192 520,00 | 252 882 627,81 | – | 13 309 892,19 | 208 361 307,72 |
| Город Шахты |
| 53. | пер. Охотский,18 | 6 | 27.07.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 4 | 4 | 262,80 | 3 | 3 | – | 92,98 | 92,98 | – | 3 068 340,00 | 2 761 506,00 | 260 195,23 | 46 638,77 | 46 490,00 |
| 54. | ул. Паустовского, 18 | 7 | 23.08.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 409,60 | 2 | 2 | – | 106,70 | 106,70 | – | 3 521 100,00 | 3 168 990,00 | 298 589,28 | 53 520,72 | 53 350,00 |
| 55. | пер. Старый поселок, 1Ф | б/н | 20.11.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 125,40 | 2 | 2 | – | 76,40 | 76,40 | – | 2 521 200,00 | 2 269 080,00 | 213 797,76 | 38 322,24 | 38 200,00 |
| 56. | ул. Мировая коммуна, 70 | б/н | 05.12.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 47,20 | 2 | 1 | 1 | 32,20 | 15,20 | 17,00 | 1 062 600,00 | 956 340,00 | 90 108,48 | 16 151,52 | 552 100,00 |
| 57. | пер. Серафимовича, 37 а, б | б/н | 05.12.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 265,70 | 7 | 6 | 1 | 241,80 | 217,90 | 23,90 | 7 979 400,00 | 7 181 460,00 | 676 653,12 | 121 286,88 | 425 750,00 |
| 58. | пр. Красной Армии, 134 б | 6 | 26.07.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 1 | 1 | 58,60 | 1 | 1 | – | 28,60 | 28,60 | – | 943 800,00 | 849 420,00 | 80 034,24 | 14 345,76 | 14 300,00 |
| 59. | ул. Грачева, 1 | б/н | 14.10.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 2 | 2 | 128,16 | 1 | 1 | – | 33,20 | 33,20 | – | 1 095 600,00 | 986 040,00 | 92 906,88 | 16 653,12 | 16 600,00 |
| 60. | ул. Грачева, 2 | б/н | 14.10.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 3 | 3 | 106,00 | 2 | 1 | 1 | 62,73 | 36,46 | 26,27 | 2 070 090,00 | 1 863 081,00 | 175 543,63 | 31 465,37 | 256 820,00 |
| 61. | ул. Грачева, 9 | б/н | 14.10.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 1 | 1 | 170,40 | 1 | 1 | – | 30,40 | 30,40 | – | 1 003 200,00 | 902 880,00 | 85 071,36 | 15 248,64 | 15 200,00 |
| 62. | пер. Коновалова, 12 | б/н | 10.10.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 473,00 | 11 | 8 | 3 | 390,00 | 301,30 | 88,70 | 12 870 000,00 | 12 001 035,00 | 673 341,00 | 195 624,00 | 1 846 550,00 |
| 63. | ул. Ново-Згороняя, 31а | б/н | 12.11.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 3 | 3 | 104,30 | 2 | 2 | – | 104,30 | 104,30 | – | 3 441 900,00 | 3 097 710,00 | 291 873,12 | 52 316,88 | 52 150,00 |
| 64. | ул. Мировая коммуна, 20 | б/н | 05.12.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 2 | 2 | 85,00 | 2 | 2 | – | 54,00 | 54,00 | – | 1 782 000,00 | 1 603 800,00 | 151 113,60 | 27 086,40 | 27 000,00 |
| 65. | ул. Мировая коммуна, 26 | б/н | 05.12.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 252,40 | 4 | 3 | 1 | 156,10 | 124,00 | 32,10 | 5 151 300,00 | 4 636 170,00 | 436 830,24 | 78 299,76 | 108 200,00 |
| 66. | ул. Нагорный тупик, 31 | б/н | 05.12.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 126,00 | 3 | 1 | 2 | 41,10 | 12,50 | 28,60 | 1 356 300,00 | 1 220 670,00 | 115 014,24 | 20 615,76 | 2 579 950,00 |
| 67. | ул. 6 километр, 2 | б/н | 27.09.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 1 | 1 | 125,30 | 1 | 1 | – | 35,70 | 35,70 | – | 1 178 100,00 | 1 060 290,00 | 99 902,88 | 17 907,12 | 17 850,00 |
| 68. | ул. Багратиона, 17 | б/н | 25.10.2006 | IV.2014 | IV.2014 | 3 | 3 | 527,33 | 3 | 3 | – | 100,48 | 100,48 | – | 3 315 840,00 | 2 984 256,00 | 281 183,23 | 50 400,77 | 50 240,00 |
| 69. | ул. Балтийская, 28 | б/н | 29.01.2003 | IV.2014 | IV.2014 | 3 | 3 | 134,10 | 2 | – | 2 | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 2 197 800,00 | 1 978 020,00 | 186 373,44 | 33 406,56 | 314 700,00 |
| 70. | ул. Рахманинова, 41 | 55 | 27.06.2007 | IV.2014 | IV.2014 | 7 | 7 | 140,40 | 3 | 2 | 1 | 102,80 | 64,80 | 38,00 | 3 392 400,00 | 3 053 160,00 | 287 675,52 | 51 564,48 | 1 793 400,00 |
| 71. | пер. 10 лет Октября, 7 | 55 | 29.05.2007 | IV.2014 | IV.2014 | 1 | 1 | 468,79 | 1 | 1 | – | 73,20 | 73,20 | – | 2 415 600,00 | 2 174 040,00 | 204 842,88 | 36 717,12 | 36 600,00 |
| 72. | пр. Ленинского комсомола, 1а | 55 | 27.06.2007 | IV.2014 | IV.2014 | 1 | 1 | 324,00 | 1 | – | 1 | 41,00 | – | 41,00 | 1 353 000,00 | 1 217 700,00 | 114 734,40 | 20 565,60 | 20 500,00 |
| 73. | пер. 10 лет Октября, 3 | 1 | 11.02.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 1 | 1 | 246,00 | 1 | 1 | – | 25,86 | 25,86 | – | 853 380,00 | 768 042,00 | 72 366,63 | 12 971,37 | 12 930,00 |
| 74. | ул. Володарского, 59а | 10 | 01.12.2010 | IV.2014 | IV.2014 | 30 | 30 | 572,10 | 17 | 14 | 3 | 572,10 | 461,20 | 110,90 | 18 879 300,00 | 16 991 370,00 | 1 600 964,64 | 286 965,36 | 533 950,00 |
| 75. | ул. Жукова, 18 | 1 | 01.02.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 29 | 29 | 515,50 | 14 | – | 14 | 515,50 | 0,00 | 515,50 | 17 011 500,00 | 15 310 350,00 | 1 442 575,20 | 258 574,80 | 6 669 650,00 |
| 76. | ул. Победная, 119 | 6 | 06.09.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 17 | 17 | 324,50 | 9 | 3 | 6 | 324,50 | 87,89 | 236,61 | 10 708 500,00 | 9 637 650,00 | 908 080,80 | 162 769,20 | 868 765,00 |
| 77. | пер. 10 лет Октября, 5 | 8 | 21.12.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 430,10 | 9 | 5 | 4 | 430,10 | 213,80 | 216,30 | 14 193 300,00 | 12 773 970,00 | 1 203 591,84 | 215 738,16 | 1 055 900,00 |
| 78. | пер. Хозяйственный, 1 | 8 | 21.12.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 20 | 20 | 267,80 | 9 | – | 9 | 267,80 | 0,00 | 267,80 | 8 837 400,00 | 7 953 660,00 | 749 411,52 | 134 328,48 | 3 952 900,00 |
| 79. | ул. Южное крыло, 3 | б/н | 29.10.2002 | IV.2014 | IV.2014 | 6 | 4 | 111,00 | 1 | 1 | – | 27,30 | 27,30 | – | 900 900,00 | 810 810,00 | 76 396,32 | 13 693,68 | 13 650,00 |
| Итого по г. Шахты: 27 | – | – | – | – | 217 | 215 | 6 801,48 | 114 | 65 | 49 | 4 033,45 | 2 324,17 | 1 709,28 | 133 103 850,00 | 120 211 500,00 | 10 869 171,48 | 2 023 178,52 | 21 373 695,00 |

* МКД – многоквартирный дом.

** Указывается номер и дата документа (акт межведомственной комиссии), подтверждающего признание МКД аварийным.

*** б/н – без номера.

Приложение № 3

к областной адресной

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в 2013 – 2015 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов в 2015 году

| № п/п | Адрес МКД* | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** | Плани-руемая дата окон-чания пере-селе-ния | Плани-руемая дата сноса МКД | Число жите-лей (всего) (че-ловек) | Число жителей, плани-руемых к пере-селению (человек) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Стоимость переселения граждан (рублей) | Дополни-тельные источники финанси-рования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | но-мер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собст-венность | муни-ципаль-ная собст-венность |  | частная собст-венность | муни-ципаль-ная собст-венность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Ростовской области: 41 | – | – | – | – | 636 | 444 | 12984,64 | 284 | 273 | 11 | 7 690,08 | 7 177,28 | 512,80 | 253772640,00 | 211306888,30 | 15443553,00 | 27022198,70 | 132311836,79 |
| Город Гуково |
| 1. | ул. Ленинградская, д. 30 | 55 | 26.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 630,60 | 10 | 10 | – | 497,60 | 497,60 | – | 16420800,00 | 13670316,00 | 2310407,00 | 440077,00 | 348 320,00 |
| 2. | ул. Чернышевского, д. 72 | 39 | 25.08.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 383,70 | 5 | 5 | – | 247,30 | 247,30 | – | 8160900,00 | 6793949,00 | 1148239,00 | 218712,00 | 173 110,00 |
| 3. | ул. Южный, д. 12 | 65 | 28.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 411,30 | 8 | 8 | – | 411,30 | 411,30 | – | 13572900,00 | 11299439,00 | 1909707,00 | 363754,00 | 287 910,00 |
| 4. | ул. Осипенко, д. 79 | 50 | 26.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 178,10 | 4 | 4 | – | 178,10 | 178,10 | – | 5877300,00 | 4892852,00 | 826936,00 | 157512,00 | 124 670,00 |
| 5. | ул. Семашко, д. 22 | 48 | 27.10.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 159,40 | 4 | 2 | 2 | 159,40 | 84,30 | 75,10 | 5260200,00 | 4379117,00 | 740110,00 | 140973,00 | 111 580,00 |
| 6. | ул. Чайковского, д. 22 | 53 | 30.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 154,50 | 4 | 3 | 1 | 154,50 | 88,70 | 65,80 | 5098500,00 | 4244501,00 | 717359,00 | 136640,00 | 108 150,00 |
| 7. | ул. Новая, д. 16 | 36 | 27.07.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 98,50 | 2 | 1 | 1 | 98,50 | 48,00 | 50,50 | 3250500,00 | 2706041,00 | 457345,00 | 87114,00 | 68 950,00 |
| 8. | ул. Ленинградская, д. 40 | 20 | 25.05.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 30 | 30 | 377,40 | 9 | 6 | 3 | 337,90 | 210,80 | 127,10 | 11150700,00 | 9282958,00 | 1568903,00 | 298839,00 | 236 530,00 |
| 9. | ул. Шишкина, д. 3 | 28 | 19.07.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 113,90 | 4 | 3 | 1 | 113,90 | 88,70 | 25,20 | 3758700,00 | 3129118,00 | 528849,00 | 100733,00 | 79 730,00 |
| 10. | ул. Просвещения, д. 3 | 43 | 28.09.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 415,70 | 8 | 6 | 2 | 415,70 | 299,80 | 115,90 | 13718100,00 | 11420318,00 | 1930137,00 | 367645,00 | 290 990,00 |
| 11. | ул. Новая, д. 22 | 41 | 22.09.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 108,20 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 55,00 | 53,20 | 3570600,00 | 3013630,00 | 502383,00 | 54587,00 | 75 740,00 |
| 12. | ул. Новая, д. 26 | 25 | 27.06.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 31 | 31 | 541,10 | 18 | 18 | – | 541,40 | 541,40 | – | 17866200,00 | 14873612,00 | 2513774,00 | 478814,00 | 378 980,00 |
| 13. | ул. Шахтерская, д. 14 | 7 | 22.01.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 422,20 | 1 | 1 | – | 62,33 | 62,33 | – | 2056890,00 | 1712361,00 | 289404,00 | 55125,00 | 43 631,00 |
| Итого по г. Гуково: 13 | – | – | – | – | 176 | 176 | 3994,60 | 79 | 68 | 11 | 3326,13 | 2813,33 | 512,80 | 109762290,00 | 91418212,00 | 15443553,00 | 2900525,00 | 2328291,00 |
| г. Ростов-на-Дону |
| 14. | ул. Согласия, 7-9/20 | 744 | 29.09.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 20 | 8 | 246,50 | 5 | 5 | – | 173,20 | 173,20 | – | 5715600,00 | 4758128,40 | – | 957471,60 | 5158760,27 |
| 15. | ул. Донская, 9 | 19 | 17.08.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 19 | 4 | 262,90 | 2 | 2 | – | 74,36 | 74,36 | – | 2453880,00 | 2042808,48 | – | 411071,52 | 2214811,86 |
| 16. | пер. Братский, 86, лит. Д1, Д2, Ж, И, Г | 1375 | 18.08.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 38 | 29 | 385,20 | 8 | 8 | – | 254,10 | 254,10 | – | 8385300,00 | 6980602,93 | – | 1404697,07 | 7568365,96 |
| 17. | Нансена, 106 | 1211 | 20.10.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 11 | 181,60 | 7 | 7 | – | 111,70 | 111,70 | – | 3686100,00 | 3068608,21 | – | 617491,79 | 3326983,38 |
| 18. | Сеченова, 10 | 776 | 29.09.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 100 | 53 | 1580,30 | 28 | 28 | – | 1110,30 | 1110,30 | – | 36639900,00 | 30502020,59 | – | 6137879,41 | 33070274,40 |
| 19. | ул. 18-я линия, 22, лит. А, Б | 189 | 03.03.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 11 | 10 | 204,10 | 4 | 4 | – | 144,40 | 144,40 | – | 4765200,00 | 3966938,46 | – | 798261,54 | 4300952,56 |
| 20. | ул. 18-я линия, 26, лит. А, Г, Д | 189 | 03.03.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 7 | 594,90 | 16 | 16 | – | 500,10 | 500,10 | – | 16503300,00 | 13738683,69 | – | 2764616,31 | 14895473,50 |
| 21. | ул. 18-я линия, 28/30 | 189 | 03.03.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 2 | 158,10 | 2 | 2 | – | 158,10 | 158,10 | – | 5217300,00 | 4343303,12 | – | 873996,88 | 4709006,92 |
| 22. | 15-я линия, 19, литер В | 709 | 11.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 2 | 48,00 | 1 | 1 | – | 25,20 | 25,20 | – | 831600,00 | 692291,20 | – | 139308,80 | 750581,75 |
| 23. | ул. Восточная, 64, лит. А | 1058 | 16.12.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 6 | 140,80 | 2 | 2 | – | 41,10 | 41,10 | – | 1356300,00 | 1129093,98 | – | 227206,02 | 1224163,09 |
| 24. | ул. Соколова 6, лит. 3 | 31 | 26.01.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 5 | 169,60 | 4 | 4 | – | 44,40 | 44,40 | – | 1465200,00 | 1219751,16 | – | 245448,84 | 1322453,56 |
| 25. | пер. Нахичеванский, 96/405, лит. А | 749 | 04.10.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 2 | 57,30 | 2 | 2 | – | 57,30 | 57,30 | – | 1890900,00 | 1574138,32 | – | 316761,68 | 1706679,93 |
| 26. | пр. Ворошиловский, 10/120, лит. Ж | 803 | 31.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 2 | 73,70 | 2 | 2 | – | 56,60 | 56,60 | – | 1867800,00 | 1554908,01 | – | 312891,99 | 1685830,43 |
| 27. | пер. Крыловской, 14-16/152, лит. А | 806 | 31.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 18 | 5 | 112,25 | 1 | 1 | – | 26,90 | 26,90 | – | 887700,00 | 738993,38 | – | 148706,62 | 801216,23 |
| 28. | ул. 7 февраля, 52, лит. А. Б | 1387 | 05.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 2 | 193,00 | 1 | 1 | – | 37,50 | 37,50 | – | 1237500,00 | 1030195,24 | – | 207304,76 | 1116937,13 |
| 29. | Шаумяна, 108, литер А, В | 2 | 04.08.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 30 | 25 | 300,70 | 6 | 6 | – | 224,20 | 224,20 | – | 7398600,00 | 6159193,93 | – | 1239406,07 | 6677794,76 |
| 30. | Серафимовича, 95, лит.А, А1, А, А3 | 949 | 10.12.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 220,14 | 5 | 5 | – | 220,14 | 220,14 | – | 7264620,00 | 6047658,12 | – | 1216961,88 | 6556867,70 |
| 31. | Московская, 72 | 591 | 31.08.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 51 | 51 | 615,35 | 96 | 96 | – | 615,35 | 615,35 | – | 20306550,00 | 16905329,32 | – | 3401220,68 | 18328808,95 |
| 32. | ул. Социалистиче-ская, д. 41, литера А | 2620 | 17.12.2002 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 515,60 | 1 | 1 | – | 73,40 | 73,40 | – | 2422200,00 | 2016557,69 | – | 405642,31 | 2186365,07 |
| 33. | ул. Донская, д. 57, литера А, В, Г | 21 | 17.12.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 352,00 | 1 | 1 | – | 47,80 | 47,80 | – | 1577400,00 | 1313274,91 | – | 264125,09 | 1423865,92 |
| 34. | ул. 20 Линия, д. 23, литера А | 490 | 18.03.1999 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 71,50 | 2 | 2 | – | 71,50 | 71,50 | – | 2359500,00 | 1964477,01 | – | 395022,99 | 2129912,79 |
| 35. | ул. Максима Горького, д. 35 | 1375 | 18.08.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 322,50 | 1 | 1 | – | 53,10 | 53,10 | – | 1752300,00 | 1458977,48 | – | 293322,52 | 1581848,47 |
| 36. | ул. Береговая, д. 29, литера Б | 106 | 09.02.1990 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 225,00 | 1 | 1 | – | 28,95 | 28,95 | – | 955350,00 | 795455,33 | – | 159894,67 | 862449,16 |
| 37. | ул. Малюгиной, д. 63 | 266 | 21.03.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 5 | 57,10 | 1 | 1 | – | 28,40 | 28,40 | – | 937200,00 | 780366,69 | – | 156833,31 | 846092,52 |
| 38. | ул. Нижненольная, д. 22 | 490 | 18.03.1999 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 107,20 | 1 | 1 | – | 24,60 | 24,60 | – | 811800,00 | 675971,91 | – | 135828,09 | 732907,55 |
| 39. | ул. Козлова, д. 63а, литера М | 40 | 28.07.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 1238,30 | 3 | 3 | – | 96,60 | 96,60 | – | 3187800,00 | 2654506,69 | – | 533293,31 | 2878099,43 |
| 40. | пер. Крепостной, д. 122, л. Б | 703 | 18.07.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 14 | 1 | 303,60 | 1 | 1 | – | 26,70 | 26,70 | – | 881100,00 | 733821,28 | – | 147278,72 | 795626,23 |
| 41. | пер. Университет-ский, д. 1/59, л. А | 703 | 22.08.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 1 | 252,80 | 1 | 1 | – | 37,95 | 37,95 | – | 1252350,00 | 1042620,77 | – | 209729,23 | 1130416,27 |
| Итого по г. Ростову-на-Дону: 28 | – | – | – | – | 460 | 268 | 8990,04 | 205 | 205 | – | 4363,95 | 4363,95 | – | 144 010 350,00 | 119 888 676,30 | – | 24121673,70 | 129983545,79 |

* МКД – многоквартирный дом.

** Указывается номер и дата документа (акт межведомственной комиссии), подтверждающего признание МКД аварийным.

*** б/н – без номера.