План работ в поселке Чурилово на сентябрь-октябрь 2015 г.

№ п/п		Вид работ

1	ул. Зальцмана, 34 (магазин "Виктория")	устройство тротуара с бордюром

2	ул. Трашутина (подходы к магазину "Пятерочка")	устройство тротуара с бордюром

3	ул. С. Герасимова, 21, пер. 10-й Лобинский,3	устройство и ремонт проезжей части

4	ул. Трашутина, 9	ремонт внутриквартального проезда

5	ул. Зальцмана, 8	ямочный ремонт внутриквартального проезда

6	ул. 1-я Эльтонская,11	ремонт внутриквартального проезда

7	ул. 2-я Эльтонская,16 а/1 (школа № 116)	устройство тротуара с поребриком

8	ул. 1-я Эльтонская,11,Трашутина, 41	устройство тротуара с поребриком

9	ул. Трашутина, 43	устройство тротуара с поребриком

10	ул. Трашутина,41 	ремонт внутриквартального проез

11	ул. Зальцмана, 36, 46	устройство тротуара

12	от д. 1 по ул. Зимней до проходной СНТ № 3 (ремонт дороги к Тракторосаду)	ремонт внутриквартального проезд

13	ул. 2-я Эльтонская, 22, 22в, 26	ремонт внутриквартального проезда 280 + тротуар

Депутатские деньги:

1	В.В. Борисов :  Ст. Чурилово, поселок ОПМС-42, №№  6, 4	Устройство ограждения, установка малых архитектурных форм

2.	В.В. Борисов: пер. Лобинский 10-й, №№1, 2	озеленение

3.	Э.Р. Киреев: ул. 1-я Эльтонская, 11	Устройство ограждения

4.	Э.Р. Киреев: ул. Трашутина, 41, 43	Устройство ограждения

5.	Э.Р. Киреев: ул. Эльтонская, 2-я, 22, 22А	Установка малых архитектурных форм

Итого:

Перечень объектов УДХ

1.	Строительство участка ливневой канализации на ул. Самохина (между улицами 1, 2- Эльтонскими) ведется.

2.	Строительство участка ливневой канализации на ул.Зальцмана (от ул. 1-я Эльтонская до пр. Давыдова) ведется.

3.	Строительство участка ливневой канализации ул. 1-я Эльтонская (от ул. Зальцмана до ул. Трашутина) планируется начать до конца августа.

4.	Ремонт ул. 2-я Эльтонская - выполнен